*Ермолаевского сельсовета*

*Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области*

30 мая 2022 № 16

*Ермолаевского сельсовета*

*Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области*

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Ермолаевка

от 30.05.2022 № 19-па

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2022/23 года

 В целях обеспечения своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Ермолаевском сельсовете Убинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2022/23 года администрация Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Создать комиссию по организации работы и контролю за подготовкой объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2022/23 года (далее – Комиссия) и утвердить прилагаемый состав Комиссии.

2. Комиссии обеспечить контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2022/23 года.

3. Обеспечить своевременное финансирование ремонтно-строительных работ при подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2022/23 года.

4. Разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2022/23 года с обязательным включением в них мероприятий, направленных на устранение недостатков отопительного периода 2021/22 года и предписаний СУ Ростехнадзора в срок до 01.06.2022 года.

4.1. Обеспечить:

4.1.1. Выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2022/23 года.

4.1.2. Своевременное финансирование ремонтно-строительных работ при подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2022/23 года.

4.1.3. Нормативный несжигаемый запас топлива для коммунально-бытовых нужд (не менее 45-суточного потребления) к началу отопительного сезона 2022/23 года.

4.1.4. Получение паспортов готовности к отопительному периоду объектов социально- культурной сферы, жилищного фонда до 01.09.2022 года, объектов коммунального комплекса

4.1.5. Получение паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций до 01.11.2022 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ермолаевского сельсовета», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермолаевского сельсовета

Убинского района Новосибирской области А.Н. Пасевич

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииЕрмолаевского сельсовета Убинского районаНовосибирской областиот 30.05.2022 № 19-па |

**СОСТАВ**

**комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2022/23 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПасевичАлександр Николаевич  | - | Глава Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| НадеевЕвгений Викторович  | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области, заместитель председателя комиссии; |
| МакрицынАлександр Юрьевич  | - | машинист (кочегар) котельной муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области, член комиссии; |
| ШитиковНиколай Сергеевич  | - | машинист (кочегар) котельной муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области, член комиссии; |
| ХизбуллинВиктор Марксович  | - | электромонтер муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области, член комиссии.  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Ермолаевка

от 30.05.2022 № 20-па

Об утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Ермолаевскому сельсовету Убинского района Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Порядком формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 07.04.2016 № 97-п «О мерах по реализации отдельных полномочий Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Новосибирской области» администрация Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Ермолаевскому сельсовету Убинского района Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – перечень).

2. В течение 30 дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить размещение перечня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ермолаевского сельсовета

Убинского района Новосибирской области А.Н. Пасевич

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области

от 30.05.2022 № 20-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать**

**Ермолаевскому сельсовету Убинского района Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид собствен­ности(муници­пальная собствен­ность субъекта РФ) | Собственник объекта(единого имуществен­ного комплекса объектов ЖКХ) | Наименование владельца объекта(ГУП, МУП, ГБУ, ГКУ и т.д.) | Вещное право, на котором объект находится у владельца(хозяйствен­ное ведение, оператив­ное управ­ление) | Отрасль ЖКХ(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТБО) | Наименование объекта(с указанием адреса нахождения) | Характеристики объекта, кадастровый номер  |
| Муниципальная | Администрация Ермолаевского сельсовета | МКУ «Услуги благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета | Оперативное управление | Теплоснабжение | Котельная, Новосибирская область, Убинский район, с. Ермолаевка ул. Школьная, 2а. Площадь 90 кв.м., Этажность 1, 54:25:023802:106 | Св-во №54 АЕ 397406 от 19.06.2014 |
| Буровая скважина, Новосибирская область, Убинский район, п. Орловка, ул. Орловская, дом 24, глубина 60 м. 54:25:023901:91  | Св-во № 54 АЕ 760773 от 14.04.2015 |
| Буровая скважина. Новосибирская область Убинский район с. Ермолаевка, Глубина, 500 м. 54:25:000000:440 | Св-во № 54 АД 760777 от 14.04.2015 |
| Буровая скважина, Новосибирская область, Убинский район, поселок Московка, глубина 500 м. 54:25:024001:104 | Св-во № 54 АЕ 760774 от 14.04.2015 |
| Водозаборная скважина, Новосибирская область, Убинский район, п. Орловка, ул. Орловская, сооружение 30а, глубина 65 м. 54:25:023901:105 | Выписка из ЕГРН от 16.03.2020 |
| Водопровод, Новосибирская область Убинский район, с. Ермолаевка, ул. Зеленая, протяженность 300 м. 54:25:000000:433 | Св-во № 54 АЕ 760776 от 14.04.2015 |
| Водопровод, Новосибирская область, Убинский район, с. Ермолаевка, ул. Центральная, протяженность 1700 м. 54:25:000000:435 | Св-во № 54 АЕ 760775 от 14.04.2015 |
| Водопровод, Новосибирская область, Убинский район, с. Ермолаевка, ул. Школьная, протяженность 800 м. 54:25:000000:286  | Св-во № 54 АЕ 397397 от 19.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область, Убинский район, с. Ермолаевка, ул. Луговая, протяженность 800 м. 54:25:000000:434  | Св-во № 54 АЕ 760772 от 14.04.2015 |
| Водопровод, Новосибирская область Убинский район с. Ермолаевка, протяженность 400 м.54:25:000000:284 | Св-во № 54 АЕ 397398 от 19.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область, Убинский район п. Московка, ул. Финские домики, протяженность 200 м. 54:25:000000:288 | Св-во № 54 АЕ 397336 от 16.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область, Убинский район, п. Московка, протяженность 200 м. 54:25:000000:289 | Св-во № 54 АЕ 397378 от 16.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область, Убинский район, п. Московка, протяженность 200 м. 54:25:000000:290 | Св-во № 54 АЕ 397337 от 19.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область Убинский район п. Московка, ул. Московская, протяженность 1000 м. 54:25:000000:327 | Св-во № 54 АЕ 397393 от 19.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область Убинский район п. Орловка, ул. Орловская, протяженность 500 м. 45:25:023901:89 | Св-во № 54 АЕ 397379 от 19.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область Убинский район, п. Орловка, ул. Орловская, от дома 44 до дома № 48, протяженность 150 м. 54:25:023901:97 | Выписка из ЕГРН от 01.11.2016 |
| Водопровод, Новосибирская область Убинский район, п. Орловка, ул. Орловская, от дома 2 до дома № 6, протяженность 150 м. 54:25:023901:98 | Выписка из ЕГРН от 01.11.2016 |
| Теплотрасса, Новосибирская область Убинский район с. Ермолаевка, протяженность 200 м. 54:25:000000:285. | Св-во № 54 АЕ 397402 от 19.06.2014 |
| Водопровод, Новосибирская область Убинский район с.Ермолаевка, протяженность 500 м. 54:25:000000:462 | Выписка из ЕГРН от 01.11.2016 |

Соучредители: администрация Ермолаевского сельсовета, Председатель редакционного совета:

Совет депутатов Ермолаевского сельсовета Убинского района Пасевич Александр Николаевич,

Новосибирской области Глава Ермолаевского сельсовета, телефон 47-771

адрес: 632526, Новосибирская область, Убинский район,

с.Ермолаевка, ул.Школьная,1.

Распространяется бесплатно Тираж 20 экз