Ермолаевского сельсовета

Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области

14 февраля 2024  № 5

Ермолаевского сельсовета

Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ермолаевка

от 14.02.2024 № 10-па

Об организации пропуска паводковых вод на территории Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 28.12.2023 № 255-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2024 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области в 2024 году, администрация Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Состав паводковой комиссии Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

1.2. План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка в 2024 году в Ермолаевском сельсовете Убинского района Новосибирской области.

2. Руководителям организаций Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области обеспечить выполнение решений  паводковой комиссии по пропуску паводковых вод, принятых в пределах своей компетенции.

3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Ермолаевского сельсовета

Убинского района Новосибирской области                                      А.Н. Пасевич

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ермолаевского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 14.02.2024 № 10-па

Состав паводковой комиссии

Ермолаевского сельсовета Убинского района

Новосибирской области

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочий | домашний |
|  | Пасевич А.Н. председатель комиссии | Глава Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 47-771 | 47-767 |
|  | Надеев Е.В. заместитель председателя комиссии | Директор МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 47-732 | 8-913-950-68-02 |
|  | Латыш В.А. член комиссии | Директор МКУК «Ермолаевский социально-культурный центр» Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 47-734 | 8-913-396-91-16 |
| 4. | Серазетдинов Г.Г. член комиссии | Депутат Совета депутатов Ермолаевского сельсовета | 47-734 | 8-913-765-60-51 |

,

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Ермолаесвкого сельсовета

Убинского района                                                                                                              Новосибирской области

от 14.02.2024 № 10-па

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка в 2024 году в Ермолаевском сельсовете Убинского района Новосибирской области

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | до 1 марта | Глава Ермолаевского сельсовета, руководители учреждений |
|  | Организация дежурства в период прохождения паводка, обеспечение наблюдения за таянием снега, уровнем воды в реках и водоемах | март – апрель | Глава Ермолаевского сельсовета, руководители учреждений |
|  | Обеспечение оборудования временных резервных мест, площадок для возможной эвакуации населения, скота, техники, товарно-материальных ценностей | март – апрель | Глава Ермолаевского сельсовета, директор МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета |
|  | Обеспечение аварийного запаса горюче-смазочных материалов, топлива для котельных, финансовых ресурсов для проведения паводка и ликвидации его последствий | до 01 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета, директор МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета |
|  | Подготовка техники, необходимых инертных материалов для проведения работ по предотвращению разрушений дорог и мостов | до 01 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета, директор МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета |
|  | Проведение мероприятий по очистке от снега улиц, трубопереездов, водоотводных каналов, обеспечение сброса снега с крыш домов и зданий с учетом соблюдения безопасности работ | до 01 апреля | Домовладельцы, руководители учреждений |
|  | Ликвидация искусственных сооружений, препятствующих пропуску паводковых вод | до 05 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета, Директор МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета |
|  | Организация и проведение обследований линий электропередач и связи, дорог, мостов и водопропускных труб, принятие мер по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению | до 08 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета, Директор МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета |
|  | Своевременное информирование население по вопросам паводкового характера и действиям при затоплении через средства массовой информации | весь период | Глава Ермолаевского сельсовета |

_________

Соучредители: администрация Ермолаевского сельсовета,                                   Председатель редакционного совета:

Совет депутатов Ермолаевского сельсовета Убинского района                            Пасевич Александр Николаевич,

Новосибирской области                                                                                           Глава Ермолаевского сельсовета, телефон   47-771

адрес: 632526, Новосибирская область, Убинский район,

с. Ермолаевка, ул.Школьная,1.

Распространяется бесплатно                                                                                                                                                    Тираж 20 экз