*Ермолаевского сельсовета*

*Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области*

|  |
| --- |
| *Ермолаевского сельсовета*  *Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области*    10 марта 2025 № 15 |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Ермолаевка

от 10.03.2025 № 20-па

Об организации пропуска паводковых вод на территории

Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области

в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2025 № 10-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2025 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Ермолаевского сельсовета Убинского муниципального района Новосибирской области в 2025 году, администрация Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Состав паводковой комиссии Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области;

1.2. План мероприятий по подготовке к весеннему паводку и ликвидации его последствий в 2025 году по Ермолаевскому сельсовету Убинского района Новосибирской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ермолаевского сельсовета

Убинского района Новосибирской области А.Н. Пасевич

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ермолаевского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 10.03.2025 №20-па

СОСТАВ

паводковой комиссии Ермолаевского сельсовета Убинского района

Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон | |
| рабочий | домашний |
|  | Пасевич Александр Николаевич,  председатель комиссии | Глава Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 47-771 | +79137575827 |
|  | Латыш Владислав Алексеевич,  заместитель председателя комиссии | Директора МКУК «Ермолаевский СКЦ» Убинского района Новосибирской области | 47-734 | +79133969116 |
|  | Терешин Андрей Николаевич,  член комиссии | Водитель администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области | - | +79137894590 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области

от 10.03.2025 № 20-па

**ПЛАН**

**мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка в 2025 году в Ермолаевском сельсовете Убинского района Новосибирской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
|  | Обеспечение готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | до 1 марта | Глава Ермолаевского сельсовета, руководители  учреждений |
|  | Организация дежурства в период прохождения паводка, обеспечение наблюдения за таянием снега, уровнем воды в реках и водоемах | март – апрель | Глава Ермолаевского сельсовета, руководители  учреждений |
|  | Обеспечение оборудования временных резервных мест, площадок для возможной эвакуации населения, скота, техники, товарно-материальных ценностей | до 01 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета, руководители  учреждений |
|  | Обеспечение аварийного запаса горюче-смазочных материалов, топлива для котельных, финансовых ресурсов для проведения паводка и ликвидации его последствий | до 01 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета |
|  | Подготовка техники, необходимых инертных материалов для проведения работ по предотвращению разрушений  дорог и мостов | до 01 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета |
|  | Проведение мероприятий по очистке от снега улиц, трубопереездов, водоотводных каналов, обеспечение сброса снега с крыш домов и зданий с учетом соблюдения безопасности работ | до 01 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета, домовладельцы,  руководители  учреждений |
|  | Ликвидация искусственных сооружений, препятствующих пропуску паводковых вод | до 01 апреля | Глава Ермолаевского сельсовета |
|  | Подготовка техники, необходимых инертных материалов для проведения работ по предотвращению разрушений  дорог и мостов | до 01 апреля | Директора МКУК «Ермолаевский СКЦ» Убинского района |
|  | Своевременное информирование население по вопросам паводкового характера и действиям при затоплении через средства массовой информации | весь период | Глава Ермолаевского сельсовета |

Соучредители: администрация Ермолаевского сельсовета, Председатель редакционного совета:

Совет депутатов Ермолаевского сельсовета Убинского района Пасевич Александр Николаевич,

Новосибирской области Глава Ермолаевского сельсовета, телефон 47-771

адрес: 632526, Новосибирская область, Убинский район,

с. Ермолаевка, ул.Школьная,1.

Распространяется бесплатно Тираж 20 экз